## Załącznik Nr 8 do SIWZ

Zamawiający:

# Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok

### UMOWA nr Dzp-391/16/R/2020 (WZÓR)

zawarta w dniu …………………. w Białymstoku, pomiędzy:

Uniwersytetem w Białymstoku, Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………

a firmą ………………………………………………………….…..… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………………………………………...

o treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- W wyniku zakończonego w dniu ……………. r. przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące wykonanie robót w ramach zadania pn.: ”Przebudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie wymiany stropów drewnianych na żelbetowe oraz instalacji przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku na części działki o nr. ewid. geod. gr. 1778 - obręb 11 Śródmieście”.

- Przedmiot zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1  
do niniejszej umowy, zwanej dalej Umową.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót wskazanego powyżej o wartości do 5% wartości wynagrodzenia brutto w terminie do dnia wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w § 2 pkt 2) Umowy, a Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót nie będzie wnosił o wypłacenie wynagrodzenia 
i odszkodowania, ani kar umownych za niezrealizowany przedmiot Umowy.

- Przed zawarciem Umowy Strony uzgodniły Harmonogramy rzeczowo – finansowe (zwany dalej Harmonogramem), na podstawie projektu przedstawionego przez Wykonawcę według wzoru Zamawiającego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Harmonogram uwzględnia w szczególności:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane oraz inne czynności stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia wszelkich czynności i robót składających się na przedmiot Umowy,

- szacowanie przerobu w układzie miesięcznym (netto) i płatności (netto) według okresów rozliczeniowych wskazanych we wzorze Harmonogramu, rozłożone na cały czas trwania Umowy.

- Osobą upoważnioną do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony Zamawiającego jest mgr Tomasz Zalewski.

- Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zakresów robót/prac, w szczególności w celu dostosowania treści Harmonogramu do rzeczywistych przerobów, co jednak nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 Umowy za zwłokę w stosunku do pierwotnego Harmonogramu. Zaktualizowany Harmonogram służy wyłącznie do celów informacyjnych.

- Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 8 nie wymaga zmiany Umowy, z zastrzeżeniem zastosowania postanowień z ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Przez pojęcie „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 695.).

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 2

Umowa obowiązuje od dnia podpisania, przy czym ustala się następujące terminy jej realizacji:

- przekazanie protokolarne placu budowy: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

- termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy tj. – potwierdzonej przez inspektorów nadzoru wpisem w dzienniku budowy gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego: 420 dni od podpisania Umowy .

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził zgodność dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot Umowy z materiałów własnych nowych 1 gatunku.

- Materiały i urządzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określone w przepisach regulujących prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te powinny być przechowywane 
na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty w postaci: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z dokumentem odniesienia np. Polską Normą itd. Koszt uzyskania ww. dokumentów obciąża Wykonawcę. Dokumenty powinny być przechowywane na budowie razem z Dziennikiem Budowy.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do:

- zbadania i sprawdzenia jakości robót wykonanych przez Wykonawcę na terenie budowy,

- przeprowadzenia badań, sprawdzeń i pomiarów, np. szczelności, wydajności, ciśnienia, pomiarów elektrycznych itp.

- Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania badań, które nie były przewidziane Umową 
i obowiązującymi przepisami w zakresie zgodności zastosowanych technologii, materiałów, 
czy urządzeń i prowadzenia i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowana technologia, materiały, 
czy urządzenia bądź wykonanie (i odbiór) robót jest niezgodne z Umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek analizowania opisu przedmiotu zamówienia z wyprzedzeniem 
co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do wykonywania planowanego zakresu prac lub robót. 
W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, bądź różnic pomiędzy opracowaniami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, Strony ustalają następujące zasady postępowania:

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, wystąpić do inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o zajęcie stanowiska – wskazując na kolizje robót, różnice wytycznych lub rozbieżności z wyprzedzeniem 21 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania prac lub robót budowlanych wskazanych w Harmonogramie – zaniechanie wykonania tego obowiązku, skutkować będzie wykonywaniem robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratą prawa do wnioskowania o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku powołania się przez Wykonawcę na kolizje robót, różnice wytycznych lub rozbieżności, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku o pierwotnego Harmonogramu (w zakresie w którym wystąpiła kolizja, różnica lub rozbieżność) Wykonawca traci prawo do wnioskowania o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zajmie stanowisko w zakresie objętym wystąpieniem w terminie 10 dni od jego otrzymania.

§ 4

      - Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezależnie od obowiązków wymienionych w § 3 umowy, zobowiązuje się w szczególności do:

- koordynacji robót (a także usług i dostaw) realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez Kierownika budowy Dziennika Budowy,

- powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i zobowiązania podwykonawców (dalszych podwykonawców) do stosowania analogicznych zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynności wykonywanych przez pracowników wykonujących prace fizyczne w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w tym prace operatorów sprzętu i montażystów, w szczególności w zakresie:

  - prac przygotowawczych,

  - robót zbrojeniowych,

  - robót murowych i betonowych,

  - robót sanitarnych,

e)	robót elektrycznych,

f)	robót stolarskich,

g)	robót posadzkarskich, tynkarskich, malarskich,

h)	robót dekarskich,

- o ile wykonywanie wymienionych wyżej czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisach kodeksu pracy, w szczególności art. 22 § 1 k.p. – wymóg zatrudnienia 
w stosunku pracy nie dotyczy pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jak również innych funkcji polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni 
od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu i uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie wykonania tego obowiązku, skutkować będzie wykonywaniem robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratą prawa do wnioskowania o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy.

- przedstawiania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu Umowy oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dokumentacji co do funkcji, właściwości i parametrów technicznych, na co najmniej 14 dni przed terminem ich użycia, wbudowania, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia,

- przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających równoważność parametrów technicznych, wymaganych prawem certyfikatów i innych dokumentów dopuszczających dane materiały (wyroby) do stosowania w budownictwie i użytkowania oraz pozwalających jednoznacznie stwierdzić ich równoważność – w takim wypadku Zamawiający ma 14 dni 
(od dnia przedłożenia dokumentów) na podjęcie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia próbek 
i dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu,

- informowania z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,  inspektora nadzoru na piśmie lub  poprzez wpis do dziennika budowy o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt; brak obecności inspektora nadzoru w toku odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru;

- wykonania wszelkich niezbędnych prób, badań, testów, badań technicznych, rozruchów i regulacji, badań hydrantów wewnętrznych, badań kominiarskich oraz badań w zakresie branży elektrycznej  i sanitarnej (w szczególności badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),

- przeprowadzenia badań i odbiorów, uzyskania protokołów/opinii/stanowisk niezbędnych przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie (w szczególności sanepid, straż pożarna)

- nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiałów i wyposażenia na własne ryzyko i koszt;

- wykonania rozbiórki i demontażu, wywiezienia gruzu, złomu, śmieci i ich utylizacji;

- wykonania zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na którym prowadzone są roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a w przypadku uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność i koszty z tytułu napraw szkód;

- urządzenia i utrzymania terenu budowy;

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy;

- zapewnienia  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. na terenie budowy;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót – do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru;

- usuwania, w okresie gwarancji i rękojmi wszelkich wad i/lub usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem punktu poniżej,

- świadczenia usługi serwisowej zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia. Zakres usług serwisowych urządzeń obejmuje usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości w pracy urządzeń, w tym wad, usterek w pracy urządzeń i awarii na następujących warunkach:

- podjęcie, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, działań przez Wykonawcę, w miejscu zamontowania urządzenia, mających na celu usunięcie nieprawidłowości oraz zabezpieczenie urządzeń i obiektu przed skutkami awarii do czasu usunięcia nieprawidłowości. Z podjętych czynności Wykonawca ma obowiązek sporządzić i przekazać Zamawiającemu protokół stwierdzający rodzaj uszkodzenia, przyczynę nieprawidłowej pracy urządzenia, przyczynę awarii oraz wskazać wykonane czynności zabezpieczające. W protokole Wykonawca ma obowiązek zadeklarowania terminu usunięcia nieprawidłowości w pracy urządzeń. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 15 dni. Po usunięciu nieprawidłowości wykonawca ma obowiązek sporządzić i przekazać Zamawiającemu protokół dopuszczający urządzenie do eksploatacji,

- po trzykrotnej naprawie urządzenia - wymiana w ciągu 4 tygodni urządzenia na nowe tego samego typu lub o lepszych parametrach,

- okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo dla urządzenia (elementu urządzenia), które zostało wymienione,

- jeżeli z warunków udzielenia gwarancji przez producenta urządzenia wynika obowiązek wykonywania czynności napraw przez serwis producenta, bądź stosowania materiałów tego producenta, Wykonawca ma obowiązek spełnić takie wymagania w ramach przewidzianych kosztów ujętych w wynagrodzeniu umownym.

- W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu i aktualizował nie rzadziej niż raz na miesiąc listę osób, które we wskazanych w niej okresach będą obecne na placu budowy, z zaznaczeniem, które z osób będą wykonywały czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i wskazaniem stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi osobami.

- W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie informację lub wątpliwość, czy Wykonawca lub osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy naruszają obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zażądać od Wykonawcy udowodnienia za pomocą dokumentów, że osoby dedykowane do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonują je na podstawie umowy o pracę pod rygorem zastosowania kar umownych. Brak przedłożenia listy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jej aktualizacji, złożenie listy niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym lub niewykonanie żądania Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest równoznaczne z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i skutkuje nałożeniem kary umownej.

- W związku w wykonywaniem robót budowlanych w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, żąda on, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca podał: nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi (o ile informacje te są już znane), zaangażowanych w roboty. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa z zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do przekazania  informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§ 5

- W okresie realizacji robót Wykonawca będzie stale utrzymywał teren budowy w czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić oraz ponieść wszystkie koszty z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz ustanowienia bezpiecznych i właściwie oznakowanych ciągów komunikacyjnych.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na którym prowadzone są roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a w przypadku uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność i koszty z tytułu napraw szkód.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Prawem Budowlanym oraz udostępniania im wszelkich danych i informacji niezbędnych dla realizacji ich obowiązków.

PODWYKONAWSTWO

§ 6

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą/podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego z zastosowaniem postanowień poniższych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia, w sytuacji gdy:

  - projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

  - projekt umowy będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

  - projekt umowy będzie przewidywać termin realizacji robót budowlanych dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót;

  - projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie lub potrącenie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez dokonywanie odpowiednich wpłat tytułem kaucji przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na wskazany rachunek uprawnionego do otrzymania kaucji, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo),

  - projekt umowy będzie zawierał wynagrodzenie kosztorysowe albo łączna wartość wynagrodzenia ryczałtowego należnego danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie przewyższać wartość wynagrodzenia ryczałtowego należnego podmiotowi zawierającemu tę umowę jako zamawiający za dany zakres robót/dostaw/usług,

  - projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia,

  - zaistnieje sytuacja określona w ust. 12 niniejszego paragrafu

- brak pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy 
o podwykonawstwo, uważa się za jego akceptację.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacjach określonych w ust. 4. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 10 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uważa się za jej akceptację.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w sytuacjach określonych w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek doprowadzić umowę o podwykonawstwo do stanu, w którym:

  - termin zapłaty wynagrodzenia nie będzie dłuższy niż 30 dni,

  - umowa będzie zawierała wynagrodzenie ryczałtowe, lub

  - wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie będzie przewyższać wartości wynagrodzenia należnego zawierającemu tę umowę jako zamawiający – za dany zakres robót/usług/dostaw;

- Postanowienia ust. 8 niniejszego paragrafu nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wyższej niż 50.000,00 zł.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w Umowie.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie kończył się wcześniej niż okres odpowiedzialności Wykonawcy.

- Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być  dołączone tłumaczenia na język polski.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy Zamawiającemu nie została przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do której istniał obowiązek przedłożenia, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Strony ustalają formę mailową dla składania projektów umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, a także do zgłaszania zastrzeżeń zamawiającego do takich projektów.

NADZÓR BUDOWLANY

§ 7

- Zamawiający ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy, inspektorów nadzoru w osobach:

    - Inspektor robót budowlanych: ……………………………,

    - Inspektor robót sanitarnych: ……………………………,

    - Inspektor robót elektrycznych: …………………………..,

- zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków Kierownika budowy: ………………….– posiadającego uprawnienia budowlane nr …………….. i zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr …………,  i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ważne do  …………………..

- Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierowników robót branżowych osoby:

- kierownik robót elektrycznych : ……………………..,

- kierownik robót sanitarnych : ……………………......,

3) kierownik robót telekomunikacyjnych : …………………..….,

- Zmiana ustanowionej osoby, o której mowa w ust. 2 i 3, może nastąpić każdorazowo 
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu 
do umowy, przy czym nowa osoba musi mieć  uprawnienia i doświadczenie zawodowe  równoważne lub wyższe niż osoba dotychczas wyznaczona.

- W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub pismem wysłanym pocztą, drogą elektroniczną lub faksem na podane niżej adresy:

- Adresy Wykonawcy: ……………………………………………………………………

- Adresy Zamawiającego: Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu w Białymstoku, 
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, ac-dirk@uwb.edu.pl tel.: 85  745 70 32, 
fax: 85 745 70 31.

- Forma wpisu do Dziennika Budowy lub pisemnego powiadomienia są każdorazowo obowiązkowe. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny być niezwłocznie potwierdzane w formie pisemnej.

- Zmiana adresów do korespondencji wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony umowy, bez konieczności zaminy umowy, pod rygorem przyjęcia skutku doręczenia pod ostatnim znanym adresem.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jedynym uprawnionym do dokonywania zmian Umowy, w tym w szczególności jej przedmiotu jest Zamawiający reprezentowany zgodnie z przepisami obowiazującego prawa, a także postanowieniami Umowy, a skłedania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego przez przedstawicieli użytkownika obiektu będącego przedmiotem Umowy wymaga legtymowania się pisemnymi pełnomocnictwem.

ODBIÓR ROBÓT

§ 8

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy kierowników robót branżowych oraz Kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektorów nadzoru. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 2 dni roboczych 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy - brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w ciągu 2 dni roboczych traktowany będzie jako bezusterkowy odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót  - na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych robót przedstawionego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i potwierdzonego przez inspektora nadzoru na koniec każdego okresu rozliczeniowego wynikającego z Harmonogramu – dokonanie odbioru częściowego / podpisanie protokołu odbioru częściowego nie stanowi skwitowania prawidłowego wykonania Umowy w części, ale jest dokonywane w celu rozliczenia częściowego robót;

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy – przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem gotowości przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą, między innymi komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów, protokoły badań  i sprawdzeń, Dziennik Budowy, stanowiska straży, sanepidu. Odbiór końcowy powinien być stwierdzony protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika Budowy i inspektora nadzoru,

- odbiór pogwarancyjny odbiór dokonywany przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawcę.

- Gotowość do odbioru końcowego, której zgłoszenie zostało dokonane w dzienniku budowy, winna zostać potwierdzona przez wszystkich inspektorów nadzoru. Inspektorzy nadzoru odmówią potwierdzenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru w przypadku stwierdzenia braku rzeczywistej gotowości do odbioru, w szczególności w przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu następnym niniejszego ustępu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów, protokoły badań i sprawdzeń, dziennik budowy oraz protokoły/opinie/stanowiska niezbędne do wystąpienia nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie (w szczególności sanepid, straż pożarna), a także dokumentację powykonawczą. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku nieistotnych wad nadających się do usunięcia i nie mających wpływu 
na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający dokonuje odbioru warunkowego, wyznaczając termin usunięcia wad,

- w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odpowiednio:

  - obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym wadliwym elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie wadliwych elementów oraz elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany przez Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

  - gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy w całości lub 
w części bądź żądać wykonania wadliwego elementu po raz drugi.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie technicznie możliwym wyznaczonym przez Zamawiającego lub wykonywania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.

- Data protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót lub data protokołu zastępczego usunięcia usterek będzie dniem początku biegu okresu rękojmi i gwarancji.

WYNAGRODZENIE

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu, które wyraża się kwotą: ……………… złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług 
w kwocie obowiązującej na datę wystawienia faktury VAT, który łącznie na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi ………………zł, łącznie …………… złotych brutto

(słownie:……………………………………………………………………………………………………….).

- Wykonawca zapoznał się z wszystkimi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy wszelkich robót, prac i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji zamówienia, a które posiadający odpowiednia wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, obowiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy i doświadczenia.

- Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy składające się na opis przedmiotu zamówienia, należy rozpatrywać jako część kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zależnościach.

- Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
a w szczególności:

- koszty badań, prób, testów, rozruchów i regulacji w zakresie branży elektrycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej  (np.: protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  badań hydrantów wewnętrznych, badań kominiarskich), uzyskania protokołów/opinii/stanowisk niezbędnych przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie (w szczególności sanepid, straż pożarna)

- koszty materiałów, transportu elementów i materiałów budowlanych;

- koszt zapewnienia trzech kontenerów 20'DC na przechowywanie mebli zdemontowanych z budynku, umieszczonych na terenie Zamawiającego.

- koszt rozbiórek i demontażu, koszt wywozu gruzu, złomu, śmieci (w tym koszt utylizacji);

- prowadzenia, urządzenia i utrzymania terenu budowy, koszt wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy.

- koszt utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy;

- koszt ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlanych oraz koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością.

- koszt zapewnienia  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;

- Zamawiający zapewni Wykonawcy  nieodpłatnie energię elektryczną i wodę do celów realizacji zamówienia umownego.

- koszt doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót;

- koszty wykonywania pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

§ 10

- Strony ustalają, że rozliczenie i płatność za roboty odbywać się będzie na podstawie częściowych faktur VAT za wykonany zakres rzeczowy robót w okresach rozliczeniowych, zgodnych z Harmonogramem Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający może skrócić okresy rozliczeniowe wskazane w Harmonogramie i odbierać wykonany zakres, przyjmując krótsze okresy rozliczeniowe niż wskazane w Harmonogramie, według swoich potrzeb związanych w szczególnością z płynnością finansowania.

- Podstawę do wystawienia i opłacenia faktury częściowej stanowić będzie protokół częściowy odbioru wykonanych robót, podpisany przez kierowników robót branżowych, realizacji których protokół dotyczy oraz kierownika budowy Wykonawcy i inspektorów nadzoru Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym pełnego miesiąca okresu rozliczeniowego, zgodnie z Harmonogramem. Projekt protokołu sporządza Wykonawca i przedstawia do akceptacji inspektorom nadzoru nie później niż na 5 dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym pełnego miesiąca okresu rozliczeniowego. W przypadku przedstawienia projektu protokołu do akceptacji z uchybieniem powyższego terminy inspektorzy nadzoru mają 5 dni roboczych na jego weryfikację.

- Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury częściowej i dostarczenia jej na adres Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych, od podpisania protokołu częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający wskazuje następujący adres, na który Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania faktur: Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok lub inny wskazany przez Zamawiającego adres.

- Łączna wartość netto przerobów w wystawionych przez Wykonawcę protokołach częściowych odbioru wykonanych robót oraz łączna wartość netto wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu Umowy netto. Wykonawca nie sporządza protokołu częściowego odbioru robót w zakresie ostatniej płatności. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Wszystkie faktury VAT płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych wierzytelności wobec Wykonawcy z każdej faktury VAT przedkładanej do zapłaty przez Wykonawcę.

- Warunkiem zapłaty każdej faktury VAT Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury VAT, oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie § 6 podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy należności podwykonawców za wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w okresie rozliczeniowym, objętym fakturą Wykonawcy nie będą wymagalne na datę płatności faktury przez Wykonawcę, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o stanie niewymagalnych należności, upoważniając Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty należności podwykonawcom (przekaz), pod rygorem wstrzymania zapłaty.

- W przypadku wystąpienia przez zgłoszonego w trybie § 6 Umowy podwykonawcę z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia i ustalenia, że przyczyną odmowy zapłaty przez Wykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) jest potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności, które to potrącenie jest sporne między Wykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) a zgłaszającym roszczenie podwykonawcą, wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgłaszającemu roszczenie o zapłatę podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodne według uznania Zamawiającego dowody na skuteczność potrącenia.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać w swej treści klauzulę „umowny zakaz cesji wierzytelności z niniejszej faktury”.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

§ 11

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie wynikającym z działalności objętej Umową, a w szczególności w zakresie: wykonywania robót budowlanych, na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł), na dowód czego Wykonawca przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC (załącznik nr 4 do umowy).

- Ubezpieczenie będzie utrzymywane przez cały okres niezbędny do realizacji Umowy, w tym przez cały okres gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC 
w okresie realizacji niniejszej Umowy, aż do upływu okresu gwarancji.

- Zakres czasowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Wykonawca w zależności 
od zastosowanego triggera wskazującego na czasowy zakres ochrony, winien utrzymywać ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej przez okres realizacji kontraktu a także przez okres gwarancji i rękojmi, obejmujący wszystkie szkody, które powstały zarówno w okresie realizacji kontraktu, jak też po jego zakończeniu. W przypadku zastosowania triggera wskazującego 
na odpowiedzialność ubezpieczyciela tylko za szkody, które ujawniły się w okresie ubezpieczenia lub innego triggera naruszającego ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest, 
za każdym razem, w terminie 30 dni przed dniem upływu okresu ubezpieczenia OC, wskazanego 
w dokumencie potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia OC w danym okresie, przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w sposób ciągły na okres kolejny. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kontynuacji polisy, w terminie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Zamawiający będzie uprawniony do wykupu wymaganej polisy na rzecz Wykonawcy i obciążenia go kosztami z tym związanymi oraz karami umownymi za niedotrzymanie warunków Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w procesach likwidacji szkód oraz do współpracy w tym zakresie z Zamawiającym i ubezpieczycielem.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkiego ryzyka budowy i montażu związanej 
z realizacją niniejszej umowy na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) oraz 
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, z zakresem opisanym w kopii dokumentu  potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych (załącznik nr 5 do umowy).

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres:

- w zakresie wykonania konstrukcji (nie mniej niż 10lat) - ………..

- w zakresie wykonania pozostałych robót i czynności (nie mniej niż 4 lata) - ……….,

- w zakresie dokumentacji powykonawczej - 4 lata.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót lub odpowiednio protokołu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odpowiednio protokole wskazanym w § 8 ust. 5 Umowy.

- Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszających ich wartość lub czyniących obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w Umowie.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do oględzin zgłoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 18) Umowy. Brak przystąpienia do oględzin przez Wykonawcę nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wady.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego lub wynikłe w czasie trwania rękojmi 
i gwarancji nie nadają się do usunięcia lub też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Oszacowanie obniżenia wynagrodzenia odbędzie się w drodze porozumienia stron Umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiający powoła rzeczoznawcę na koszt Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rękojmi i gwarancji istotnych wad, których nie da się usunąć, albo po bezskutecznym upływie terminu ich usunięcia, lub też gdy 
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w odniesieniu do całości lub części Przedmiotu Umowy. Istotność wady zachodzi w razie uniemożliwienia użytkowania całości lub części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem nie później niż na 7 dni przed datą przeglądu. W protokole z przeglądu wykazane zostaną wszelkie usterki oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiającego możliwy technicznie termin ich usunięcia.

- W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie wynikającym z Umowy lub innym możliwym technicznie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 
do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.

- Wykonawca będzie usuwał wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rękojmi i gwarancji niezwłocznie, w terminie technicznie możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczność oczekiwania przez Wykonawcę na dostawę złożonego zamówienia lub inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji i rękojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wady lub usterki.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia na zasadach wynikających z § 4 ust. 1 pkt 18) Umowy. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi serwisowej urządzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z rękojmi i gwarancji.

SIŁA WYŻSZA

§ 13

- Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Strony pokrywają koszty związane 
ze skutkami zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie.

- Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 
ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.

- Dla potrzeb Umowy, „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron 
i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a przy tym którego zaistnienia, a także skutków nie można było przewidzieć na datę złożenia oferty lub/i zawarcia Umowy, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

- Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej, a także o wpływie zaistnienia siły wyższej na wykonanie Umowy, składając stosowne dowody na potwierdzenie powyższego wpływu. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, 
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

- Po ustaniu siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, tj. ________złotych (słownie:________________) w formie: ____________. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy.

2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w żadnej z form wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, kwota stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub odpowiednio protokołu usunięcia usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego, natomiast pozostała wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30%) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem terminów przedłużenia rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 12 Umowy.

4.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczeń lub gwarancji i przedłużenia okresu realizacji robót lub wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z Umowy (w tym wynikających z gwarancji i rękojmi) do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poręczenia winny obejmować uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu jedynie w odniesieniu do niektórych części robót lub urządzeń, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do części robót lub urządzeń. W takim wypadku Zamawiający wskaże odpowiednią wartość kwoty poręczenia lub gwarancji.

KARY UMOWNE

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę Wykonawcy w przyjęciu placu budowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości:  1000  zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- brak rzeczywistej gotowości do odbioru końcowego zgodnie z § 2 pkt 2 umowy - w wysokości:

- ……… zł, stanowiącej 0,05% wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- niewykonanie przez Wykonawcę z jego winy zakresu (wartości) prac, przewidzianego w danym okresie rozliczeniowym w Harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy – w wysokości 10% wartości kwoty (wartości) prac niewykonanych w danym okresie rozliczeniowym – kary, o których mowa w niniejszym punkcie oraz w punkcie 2 podlegają kumulacji, z zastrzeżeniem  § 15 ust. 3 Umowy.

- zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości:

- ……… zł, stanowiącej 0,05% wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w odniesieniu do każdego z terminów na usunięcie wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego odrębnie – kary z tytułu zwłoki za usuwanie wad lub usterek podlegają kumulacji;

- zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rękojmi w wysokości:

- ……… zł, stanowiącej 0,05 % wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w odniesieniu do każdego z terminów na usunięcie wad lub usterek – kary z tytułu zwłokę za usuwanie wad lub usterek podlegają kumulacji,

- nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności poręczenia lub gwarancji na zasadach wynikających z § 14 w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; kara naliczana jest do dnia skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 14 ust. 4 Umowy,

- opóźnienie w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzającego posiadanie kontynuacji ubezpieczenia na zasadach wynikających z § 11 ust. 1 lub 3 Umowy, w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; kara będzie naliczana do dnia skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do zastępczego wykupu polisy na rzecz Wykonawcy;

- każdy przypadek konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku 
z zaniechaniem przez Wykonawcę (lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (brak zapłaty) – w wysokości 1% wartości dokonanej zapłaty,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 1% wartości świadczenia pieniężnego zapłaconego po terminie - 
za stwierdzony fakt opóźnienia z zapłatą,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu ich zmiany, 
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia netto przewidzianego dla danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie z podwykonawcą (lub jej projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawcą (lub jej projekcie), za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

- za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w wysokości 2% wartości wynagrodzenia netto przewidzianego w danej umowie z podwykonawcą (lub jej projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawcą (lub jej projekcie), za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

- brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 4 Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez Zamawiającego,

- odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości ……… zł, stanowiącej 10% wartości netto umowy, określonej w § 9 ust. 1 umowy,

- odstąpienie od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości ……… zł, stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia netto za zakres niezrealizowany w związku 
z odstąpieniem,

- naruszenie obowiązku wynikającego z § 10 ust. 10 Umowy w wysokości:

- 200 zł (słownie: pięćset złotych) za  fakturę VAT nieopatrzoną stosowną klauzulą,

- naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy – w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę,

- naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 Umowy – w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku,

- naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy – w wysokości: 200 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek dopuszczenia do pełnienia funkcji, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 osoby o niższych  uprawnieniach.

- W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu obowiązku przez Wykonawcę i zlecenia przez Zamawiającego osobie trzeciej (w wykonaniu postanowień Umowy) zastępczego wykonania obowiązku za Wykonawcę, kary umowne będą naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, przy jednoczesnym prawidłowym (zgodnym z Umową i pierwotnym Harmonogramem) dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu zgłoszenia do odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 pkt 2 Umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia i obciążania Wykonawcy karami umownymi za zwłokę, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku ich naliczenia – skoryguje noty obciążające.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających wynosi maksymalnie 50% wartości wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie do dnia, o którym mowa w § 2 pkt 2 Umowy  w następujących sytuacjach:

- gdy zostanie rozpoczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

- jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a zaniechanie realizacji umowy trwa dłużej niż 2 tygodnie,

- gdy zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku 
do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 2) Umowy,

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową i opisem przedmiotu zamówienia  lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku Budowy – po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 7-dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikających i usunięcie naruszeń.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące szczegółowe zobowiązania:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robót obciąża stronę, z winy której odstąpiono od Umowy.

- Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji, który zostanie sporządzony przez strony, Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen z kosztorysu ofertowego, według zakresu stwierdzonego w protokole inwentaryzacji określającym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wzajemne wierzytelności Zamawiającego wynikające w szczególności z Umowy.

- W przypadku wystąpienia sytuacji braku możliwości wyceny wg kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana według cen minimalnych dla województwa podlaskiego wg SEKOCENBUD, bądź wg cen rynkowych dla województwa podlaskiego

- Kosztorys ofertowy Wykonawca przedłożył w dniu zawarcia Umowy (załącznik nr 6 do Umowy).

ZMIANA UMOWY

§ 17

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt 2) Umowy, a także w zakresie wartości wynagrodzenia, jeżeli wskutek poniższych zdarzeń następuje zmiana jego wartości, to jest w przypadku:

- wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawierania Umowy (w szczególności konieczność wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia na etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności 
w związku z koniecznością dokonania zmian opisu przedmiotu zamówienia, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm w zakresie, czy rzeczywistego stanu obiektu, będącego przedmiotem Umowy, w jakim te okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpią opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu orzeczeń,) przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania niniejszej umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 1) Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami określonymi w § 13 Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, a także w zakresie wartości wynagrodzenia, jeżeli wskutek poniższych zdarzeń następuje zmiana jego wartości, to jest w przypadku:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego (z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) w opisie przedmiotu zamówienia zmian,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami,

    - możliwości wykonania przedmiotu Umowy lub jego części przy zastosowaniu innej technologii, innych materiałów lub/i urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych niż parametry wskazane w Umowie, o ile nie powoduje to zwiększenia wartości wynagrodzenia, a zmiana ta nie wpłynie na funkcjonalność i przeznaczenie obiektu będącego przedmiotem Umowy lub jego części.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego 
z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego 
w § 2 pkt 2, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na piśmie, 
a także odpowiednim wpisem do Dziennika budowy  i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania Umowy.

- Strony ustalą wartość odpowiednio robót, materiałów i urządzeń zamiennych, zaniechanych, dodatkowych i uzupełniających w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys różnicowy szczegółowy sporządzony w następujący sposób:

- wartość robót zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiającego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego w dniu składania oferty,

- wartość materiałów i urządzeń, z których użycia zrezygnował Zamawiający zostanie ustalona 
w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości 
w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD 
dla województwa podlaskiego w dniu składania oferty,

- wartość zamówionych lub zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego robót zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, 
a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności wykonania tych robót,

- wartość robót uzupełniających zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone 
w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności wykonania tych robót, po przeprowadzeniu negocjacji między stronami,

- wartość materiałów i urządzeń użytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego) w miejsce materiałów i urządzeń, o których mowa w pkt 2 niniejszego ustępu (zamiennych) oraz materiałów i urządzeń dodatkowych zostanie ustalona w oparciu 
o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu 
o ceny nie wyższe niż o średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD 
dla województwa podlaskiego w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności ich użycia. W przypadku braku cen urządzeń lub materiałów w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku.

- wszystkie kosztorysy i wyceny sporządza Wykonawca na swój koszt.

§ 18. ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

- Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonanie umowy przez Wykonawcę, tj. w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. – pracowniczych planach kapitałowych.

- W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) zmian przepisów prawa, będących podstawą wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni do dnia wejścia w życie tych zmian.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, musi zawierać:

- wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem,

- wskazanie wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- szczegółowe opisanie i przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia,

- dokładne wyliczenia wysokości wzrostu kosztów wykonania umowy w wyniku wprowadzenia zmian przepisów prawa, wraz z objaśnieniami do tych wyliczeń.

- Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody wykazujące wpływ zmian przepisów prawa na wysokość kosztów wykonania umowy oraz wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy, w tym w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazującym stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu

i/lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazującym stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu,

i/lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, w szczególności w formie raportu. listy lub innego dokumentu  przekazywanego instytucji finansowej, na podstawie którego Wykonawca jako podmiot zobowiązany przekazuje wpłaty podstawowe i/lub wpłaty dodatkowe instytucji finansowej, (obrazujące stan przed i po dokonanej zmianie), wraz z kwotami wpłat podstawowych i/lub wpłat dodatkowych w części finansowanej przez Wykonawcę w związku realizacją obowiązków Wykonawcy wynikających z przepisów prawa regulujących funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4  niniejszego  paragrafu. Złożenie przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, nie będzie uznane za skuteczne, jeżeli Wykonawca nie uzupełni, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, wniosku lub dokumentów uzasadniających wniosek.

- Wykonawca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że zmiany przepisów prawa rzeczywiście spowodują wzrost kosztów wykonania Umowy oraz udowodnić wysokość wzrostu kosztów wykonania Umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na skutek wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia należnego za niewykonaną, do dnia wejścia życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, cześć Umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem wypełnienia przez Wykonawcę powyższych obowiązków.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie nie więcej niż o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 19. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Strony dopuszczają możliwość udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia podpisania Umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług (zamówienia w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).

- Przedmiotem wyżej wskazanego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą być:

- roboty budowlane w zakresie wymiany stropów i robót wykończeniowych,

- roboty elektryczne i niskoprądowe instalacji wewnętrznych

- roboty sanitarne instalacji wewnętrznych.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedstawi kosztorys szacunkowego kosztu wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 3 do Umowy), a w przypadku braku odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym w oparciu o średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności ich użycia, a w przypadku braku stawki w dostępnych na rynku cennikach,  odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w oparciu o stawki rynkowe.

- Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu zamówienia, terminu jego wykonania oraz pozostałych warunków wykonania zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z  przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca wskazuje ………………………, tel.: ………………., e-mail: ……………………………

- Do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy Zamawiający wskazuje:

………………………, tel.: ………………., e-mail: …………………………….

- Zmiana osoby, wskazanej w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego poinformowania drugiej strony, bez konieczności zmiany Umowy.

- Strony zgodnie wskazują, że wskazane przez nich osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, są upoważnione do przekazywania bieżących informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy a decyzje przekazywane przez te osoby drugiej Stronie mają charakter wiążący między Stronami.

§ 21

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.).

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygać będzie Sąd 
w Białymstoku.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

- Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego - Załącznik nr 2

- Wzór oświadczenia podwykonawcy – Załącznik nr 3

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarcze  – Załącznik nr 4

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych – Załącznik nr 5

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 6

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

…………………………………….				…………………………………